Plan CI/CD dla wire-desktop

Poniższy plan CI/CD został przygotowany dla aplikacji wire-desktop, komunikatora opartego o system elektron.

Wprowadzenie zmian na branch master/main
Wykrycie zmian na repozytorium przez Jenkinsa
(git hook powiadamia Jenkinsa o zmianie)

Pobranie aktualnej wersji repozytorium (z branchu dev)

Rozpoczęcie zbudowania aplikacji
(yarn; yarn build:linux)
Build nie przeszedł – wysłanie maila, wiadomości
Zwrócenie informacji do logów

Rozpoczęcie testów jednostkowych
(yarn test)
Testy nie przeszły – wysłanie maila, wiadomości
Zwrócenie informacji do logów

Przeniesienie na testowe środowisko produkcyjne
Błąd przy przeniesieniu – krytyczny błąd
Przeniesienie na testowe środowisko produkcyjne
(git clone/pull w dockerze)

Rozpoczęcie testów integracyjnych
(yarn test)
Testy nie przeszły – wysłanie maila, wiadomości
Zwrócenie informacji do logów

Przygotowanie artefaktów produkcyjnych: kompilacja wersji release
(yarn build:linux release)

Przeniesienie na środowisko produkcyjne
Błąd przy przeniesieniu – krytyczny błąd

Uruchomienie nowej wersji aplikacji
Błąd przy uruchomieniu – wysłanie maila,
wiadomości, zwrócenie informacji do logów

Poniżej zaprojektowałem Deployment Diagram dla wire-desktop

Host
wire-desktop

Internet

Docker z jenkinsem

Docker z uruchamianym wire-desktop

Repozytorium GitHub
Docker na wersję producyjną

Słowne omówienie:

1. Na początku istotnym problemem jest wykrycie zmian przez Jenkinsa. Dzięki webowemu API, które on upublicznia możemy to zrobić w bardzo prosty sposób za pomocą zapytać HTTP. Aby zapytania wysyłać w konkretnym momencie, wystarczy do repozytorium naszego programu dołączyć gihooka, najlepiej post-commit, który po każdym kommicie wywoła nowe zadanie w Jenkinsie.
2. Po wywołaniu zmiany należy dokonać aktualizacji repozytorium. Z GitHuba pobieramy aktualną wersję brancha dev za pomocą git pull.
3. Po zaktualizowaniu repo rozpoczynamy proces budowania aplikacji. W naszym przypadku kompilujemy wersję dla Linuxa. Jeżli ta operacja się nie powiedzie to przerywamy Pipeline i powiadamiamy developerów o problemie z budowanie aplikacji. Budowanie odbywa się za pomocą komend yarn oraz yarn build.
4. Następnie przeprowadzamy testowanie. Testy uruchamiamy po wprowadzeniu komendy yarn test. Jeśli ten proces się nie powiedzie to analogicznie przerywamy pipeline i powiadamiamy developerów.
5. Po udanych testach z poziomu jenkinsa uruchamiamy osobnego dockera i rozpoczynamy proces przenoszenia aplikacji na tego dockera. Najlepiej jest korzystać z obrazu posiadającego tylko biblioteki potrzebne do tej aplikacji, najlepiej pobranego z DockerHuba. W kontenerze tymczasowo pobieramy aktualne repozutorium. Jeżli ten proceso się nie powiedzie to powinniśmy powiadomić nie tylko developerów, ale też osoby odpowiedzialne za devopsing, że pojawił się poważny problem.
W tym zadaniu dobrze się może sprawić docker run, oraz Dockerfile z połączonym obrazem buildu i testowania.
6. Po uruchomieniu środowiska integracyjnego uruchamiamy build i testy tego programu, jeśli proces się nie powiedzie to podobnie jak w poprzednim przypadku przerywamy pipeline i powiadamiamy o błędach.
7. Jeśli testy integracyjne się powiodą, to build wygenerowany w Jenkinsie przenosimy na produkcję, czy kolejnego dockera. Tutaj też możemy wykorzystać jakiś inny obraz lub kontener oparty na poprzednim obrazie.
Po uruchomieniu kontenera, przenosimy na niego skompilowaną wersję programu. Jeśli pojawi się jakikolwiek problem z przeniesieniem to powiadamiamy developerów i devops
8. Po przeniesieniu uruchamiamy aplikację za pomocą komendy yarn start. Tutaj też powiadamiamy jak pojawi się jakikolwiek problem.